ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÊN ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

TỔNG HỢP TIN TUYỂN DỤNG TỪ CÁC MẠNG XÃ HỘI VÀ WEBSITE VIỆC LÀM

(CONFIGURATION MANAGENMENT DOCUMENT)

GVHD: TS. Nguyễn Quốc Long

Thành viên:

Đỗ Phi Bình-29211161641

Võ Thị Thu Hiền-29201151592

Huỳnh Ngọc Vinh- 29211165598

Nguyễn Thị Thúy Vương-29201135920

Nguyễn Anh Vũ-29210258572

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | WTKVLTM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng từ các mạng xã hội và website việc làm |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/08/2026 | Ngày kết thúc | 30/09/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com |  |  |
| Chủ sở hữu | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com |  |  |
| Quản lý dự án | TS.Nguyễn Quốc Long | quoclongdng@gmail.com |  |
| Thành viên | Đỗ Phi Bình | dophibinh.14112005@gmail.com | 0762772054 |
|  | Võ Thị Thu Hiền | thuhien92a1@gmail.com | 0838253973 |
|  | Huỳnh Ngọc Vinh | huynhngocvinh200591@gmail.com | 0338851434 |
|  | Nguyễn Thị Thúy Vương | nguyenthithuyvuong11112005@gmail.com | 0378056155 |
|  | Nguyễn Anh Vũ | vucaclo112@gmail.com | 0961921066 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu |  | Configuration Management Document |  |  |  |  |
| Tác giả |  | Võ Thị Thu Hiền |  |  |  |  |
| Chức vụ |  | Thành viên |  |  |  |  |
| Ngày |  | 19/08/2026 |  | Tên tệp | ConfigurationManagement.docx |  |
| Access |  | Khoa CNTT |  |  |  |  |
| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |  |  |
| Version | Person |  | Date |  | Description |
| 1.0 | Võ Thị Thu Hiền |  | 26/08/2026 |  | Bản chính thức |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Chủ sở hữu | TS. Nguyễn Quốc Long | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Scrum Master | Huỳnh Ngọc Vinh | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Thành viên | Đỗ Phi Bình | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Võ Thị Thu Hiền | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Nguyễn Thị Thúy Vương | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Nguyễn Anh Vũ | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Phạm vi	1

2.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH VÀ QUY ƯỚC ĐẶT TÊN	1

2.1.	Tài liệu quản lý	1

2.2.	Tài liệu sản phẩm	2

2.3.	Tài liệu tham khảo	4

2.4.	Tài liệu lịch sử	5

2.5.	Trình bày	5

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

Tài liệu Configuration Management được xây dựng nhằm quy định cách quản lý, lưu trữ, đặt tên, cập nhật và kiểm soát các tài liệu, mã nguồn và sản phẩm của dự án “nghiên cứu và phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng từ các mạng xã hội và website việc làm”. Tài liệu giúp các thành viên trong nhóm thống nhất cách quản lý phiên bản và theo dõi các thay đổi trong quá trình phát triển hệ thống.

Configuration Management giúp nhóm hạn chế việc sử dụng nhầm phiên bản tài liệu hoặc mã nguồn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát các sản phẩm được tạo ra trong từng giai đoạn của dự án

  - Phạm vi

Tài liệu áp dụng cho các thành viên tham gia dự án, giảng viên hướng dẫn và người quản lý dự án. Phạm vi quản lý bao gồm tài liệu yêu cầu, thiết kế, cơ sở dữ liệu, giao diện, mã nguồn, tài liệu kiểm thử, tài liệu đánh giá, hướng dẫn sử dụng và các tài liệu liên quan.

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH VÀ QUY ƯỚC ĐẶT TÊN

- Tài liệu quản lý

Bảng 2.1: Tài liệu quản lý

| STT | Tên và mô tả | Mã và đặt tên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal: Được định nghĩa là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên được cấu thành bởi một đề nghị và sự chấp nhận của nó. Proposal là tài liệu đề xuất dự án, trình bày mục tiêu, phạm vi và giải pháp để các bên liên quan xem xét, phê duyệt. | 1.Proposal.docx |
| 2 | Project Planning: Một tài liệu chính thức, được phê duyệt được sử dụng để hướng dẫn cả việc thực hiện dự án và kiểm soát dự án. Các mục đích chính của kế hoạch dự án là ghi lại các giả định và quyết định về lập kế hoạch, tạo điều kiện giao tiếp và lập hồ sơ về phạm vi, chi phí và lịch trình đã được phê duyệt. | 2.ProjectPlan.docx |
| 3 | User story: Đề cập đến quy trình thực hiện của dự án này. Nó mô tả quy trình công việc và đầu vào – đầu ra của giai đoạn. | 3.UserStory.docx |
| 4 | Project Management: Là kỷ luật đối với việc lập kế hoạch, tổ chức, bảo vệ và quản lý các nguồn lực để đạt được mục tiêu cụ thể. Theo dõi và quản lý chỉ số về chi phí, tiến độ, WBS, và một số chỉ số có liên quan. | Không có tài liệu riêng |
| 5 | Meeting report: Ghi lại tất cả các cuộc họp của nhóm và người cố vấn. Đây là một công cụ hữu ích. | 12.MeetingReport.docx |
| 6 | Discipline of teamwork: Một tài liệu như một quy tắc tuyên bố cho nhóm. Tất cả các thành viên phải theo dõi. Việc sử dụng nó để đo lường thái độ thành viên. | Không có tài liệu riêng |
| 7 | Configuration Management: Đây là tài liệu trình bày một tài liệu mô tả và quản lý có liên quan đến dự án công cụ khảo sát trực tuyến. Nó giúp tìm kiếm thông tin và theo dõi dự án. | 13.ConfigurationManagement.docx |

- Tài liệu sản phẩm

Bảng 2.2: Tài liệu sản phẩm

| STT | Tên và mô tả | Mã và đặt tên |
| --- | --- | --- |
| 8 | SRS: (Software Requirement Specification). Nó mô tả đầy đủ về hành vi của một hệ thống sẽ được phát triển. Nó bao gồm một tập hợp các trường sử dụng mô tả tất cả các tương tác mà người dùng sẽ có với phần mềm. Ngoài trường hợp sử dụng, SRS cũng chứa không có chức năng. |  |
| 9 | High Level Design: Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về một giải pháp, nền tảng, hệ thống, sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình. |  |
| 10 | DDD: (Detail Design Document). Nó là một bản mô tả bằng văn bản của một sản phẩm phần mềm, mà một nhà thiết kế phần mềm viết để cung cấp cho nhóm phát triển phần mềm một hướng dẫn tổng thể về kiến trúc của dự án phần mềm. Bao gồm: - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Thiết kế kiến ​​trúc - Thiết kê giao diện | 5.ProjectArchitecture.docx 6.ProjectUserInterfaceDesign.docx 7.ProjectDatabase.docx |
| 11 | Test: Bao gồm test plan và test case. Kế hoạch kiểm thử là một tài liệu trình bày chi tiết cách tiếp cận có hệ thống để kiểm tra một hệ thống như máy móc hoặc phần mềm. Kế hoạch thường bao gồm sự hiểu biết chi tiết về quy trình làm việc cuối cùng sẽ như thế nào. Trường hợp thử nghiệm là một tài liệu mô tả đầu vào, hành động hoặc sự kiện và phản hồi dự kiến, để xác định xem một tính năng của ứng dụng có hoạt động chính xác hay không. Trường hợp thử nghiệm chứa các thông tin cụ thể như số nhận dạng trường hợp thử nghiệm, mục tiêu điều kiện / thiết lập thử nghiệm, yêu cầu dữ liệu đầu vào, các bước và kết quả mong đợi. | 8.TestPlan.docx 9.1.TestCaseSprint1.xlsx 9.2.TestCaseSprint2.xlsx 9.3.TestCaseSprint3.xlsx |
| 12 | Code: Đây là code trong Visual Studio Code. |  |
| 13 | Tài liệu Đánh giá: Có hai cách để nắm bắt tổng quan: kiểm tra và danh sách kiểm tra. Nó sẽ được lưu tại đây. |  |
| 14 | Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn cho người sử dụng |  |

- Tài liệu tham khảo

Bảng 2.3: Tài liệu tham khảo

| STT | Tên và mô tả | Mã và đặt tên | In |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Hình ảnh: Tất cả các hình ảnh phải được đánh dấu tên để dễ tìm kiếm và người dùng sẽ hiểu. |  |  |
| 16 | Link: Tất cả các liên kết sẽ được lưu và sử dụng ký tự “//” để viết tiêu đề liên kết trước khi dán liên kết. Mỗi liên kết nằm trên một dòng. |  |  |

- Tài liệu lịch sử

Bảng 2.4: Tài liệu lịch sử

| STT | Tên và mô tả | Mã và đặt tên | In |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Tất cả các tài liệu mà thành viên đã thực hiện trước khi tham gia dự án này. Nếu nó hữu ích cho làm việc nhóm và dự án, bạn nên chia sẻ cho tất cả các thành viên. Nó cần và không cần quản lý nó. Tuy nhiên tài liệu dự án này sẽ là tài liệu lịch sử sắp tới cho một dự án khác. | History |  |

- Trình bày

Bảng 2.5: Trình bày

| STT | Tên và mô tả | Mã và đặt tên |
| --- | --- | --- |
| 18 | Slide Trình bày: Nó sử dụng để trình bày trên báo cáo. Chỉ có thành viên và người cố vấn biết điều đó cho đến ngày báo cáo. | Trình bày |