BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TỔNG HỢP TIN TUYỂN DỤNG TỪ CÁC MẠNG XÃ HỘI VÀ WEBSITE VIỆC LÀM.

TÀI LIỆU REFLECTION

GVHD: Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Đỗ Phi Bình	- 29211161641

Võ Thị Thu Hiền	- 29201151592

Huỳnh Ngọc Vinh	- 29211165598

Nguyễn Anh Vũ 	- 29210258572

Nguyễn Thị Thúy Vương     - 29201135920

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | WTKVLTM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng từ các mạng xã hội và website việc làm. |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 20/08/2026 | Ngày kết thúc |  | 30/09/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. …………… Email: …………………. Phone: ………….. |  |  |  |
| Chủ sở hửu | ThS. …………… Email: …………………. Phone: ………….. |  |  |  |
| Quản lý dự án |  |  |  |  |
| Thành viên | Đỗ Phi Bình |  | dophibinh.14112005@ gmail.com | 0762772054 |
|  | Võ Thị Thu Hiền |  | thuhien92a1@gmail.com | 0838253973 |
|  | Nguyễn Anh Vũ |  | vucaclo112@gmail.com | 0961921066 |
|  | Huỳnh Ngọc Vinh |  | huynhngocvinh200591@ gmail.com | 0338851434 |
|  | Nguyễn Thị Thúy Vương |  | Nguyenthithuyvuong11112005@gmail.com | 0378056155 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng từ các mạng xã hội và website việc làm. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Thị Thúy Vương |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Thị Thúy Vương | 30/09/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thúy Vương | 30/09/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn |  | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	MỤC TIÊU	4

2.	ĐÁNH GIÁ	4

2.1.	Những điều đã làm được	4

2.2.	Những điều chưa làm được	4

3.	THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	5

3.1.	Thuận lợi	5

3.2.	Khó khăn	5

4.	BÀI HỌC KINH NGHIỆM	6

- MỤC TIÊU

- Tìm hiểu và áp dụng các phương pháp để xây dựng một sản phẩm phần mềm có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu và quy trình thực tế.

- Xây dựng sản phẩm phần mềm đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu của người sử dụng.

- Tìm hiểu và thực hiện dự án theo quy trình phát triển phần mềm Scrum.

- Biết cách lập kế hoạch, tổ chức, triển khai và quản lý dự án một cách hiệu quả.

- Nâng cao khả năng phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và phối hợp làm việc trong môi trường phát triển phần mềm theo nhóm.

- ĐÁNH GIÁ

  - Những điều đã làm được

- Sử dụng được các ngôn ngữ lập trình, công cụ phát triển và công cụ quản lý dự án đã được học để triển khai sản phẩm.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án từ giai đoạn bắt đầu đến khi hoàn thành.

- Tuân thủ và từng bước áp dụng quy trình Scrum trong quá trình phát triển dự án.

- Hoàn thành các tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và quản lý dự án.

- Thực hiện đồng thời quá trình phân tích, thiết kế và lập trình, giúp các thành viên dễ dàng phân chia và theo dõi công việc.

- Thường xuyên trao đổi với giảng viên hướng dẫn để xác định vấn đề, nhận góp ý và tìm ra phương pháp giải quyết phù hợp.

- Hoàn thành phần lớn các công việc theo lịch trình đã đề ra.

- Nâng cao khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và phối hợp giữa các thành viên để hoàn thành mục tiêu chung của dự án.

- Có khả năng xử lý và điều chỉnh công việc khi phát sinh các vấn đề trong quá trình thực hiện.

  - Những điều chưa làm được

- Trong giai đoạn đầu của dự án, do chưa nắm vững quy trình Scrum nên các thành viên chưa bắt kịp và áp dụng quy trình một cách hiệu quả.

- Phần mềm và chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng đầy đủ thông qua quá trình kiểm thử thực tế.

- Chưa có nhiều đánh giá khách quan từ người sử dụng đối với sản phẩm.

- Chưa có nhiều cơ hội tương tác trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu và yêu cầu thực tế.

- Một số chức năng chưa được kiểm thử trong nhiều trường hợp khác nhau nên vẫn có khả năng phát sinh lỗi khi sử dụng thực tế.

- Việc theo dõi và cập nhật tiến độ giữa các thành viên đôi lúc chưa thực sự đồng bộ.

- THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

  - Thuận lợi

- Xác định tương đối rõ phạm vi và mục tiêu của dự án ngay từ đầu.

- Các thành viên có tinh thần trách nhiệm và chủ động hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Hoàn thành khoảng 98% khối lượng công việc theo kế hoạch đề ra.

- Từng bước nắm bắt được quy trình Scrum và áp dụng vào quá trình thực hiện dự án.

- Có sự hỗ trợ và góp ý của giảng viên hướng dẫn trong quá trình phân tích và giải quyết các vấn đề.

- Các thành viên có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào một dự án thực tế.

- Việc phân chia công việc theo từng Sprint giúp nhóm dễ dàng theo dõi tiến độ và quản lý nhiệm vụ.

  - Khó khăn

- Khó cân bằng và phân bổ khối lượng công việc giữa các thành viên trong nhóm.

- Một số công việc chưa hoàn thành đúng theo kế hoạch, dẫn đến thiếu thời gian ở các giai đoạn cuối và phải làm thêm ngoài thời gian dự kiến.

- Các thành viên còn thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng một số công nghệ và công cụ phục vụ dự án.

- Chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm.

- Sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm đôi lúc chưa thực sự đồng bộ.

- Trong quá trình làm việc nhóm khó tránh khỏi những bất đồng về ý tưởng, phương pháp thực hiện và quan điểm cá nhân.

- Việc thay đổi hoặc điều chỉnh yêu cầu trong quá trình phát triển có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

- Thời gian dành cho kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm còn hạn chế.

- BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Qua quá trình thực hiện dự án, nhóm rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Để dự án được triển khai thành công, cần xây dựng kế hoạch ngay từ đầu một cách cụ thể, rõ ràng và thường xuyên theo dõi để đảm bảo tiến độ thực hiện.

- Cần xác định rõ phạm vi, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của từng thành viên trước khi bắt đầu triển khai.

- Thường xuyên tổ chức Daily Meeting, Sprint Review và Sprint Retrospective để theo dõi tiến độ, phát hiện vấn đề và đưa ra phương án cải thiện.

- Khi phát sinh rủi ro hoặc sai sót, cần phát hiện và xử lý sớm thay vì để vấn đề kéo dài đến các giai đoạn cuối của dự án.

- Trong quá trình làm việc nhóm sẽ xuất hiện những bất đồng về ý tưởng và quan điểm. Vì vậy, các thành viên cần biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau và cùng đưa ra giải pháp phù hợp.

- Cần phân chia công việc dựa trên năng lực, thời gian và khối lượng công việc của từng thành viên để tránh tình trạng một thành viên có quá nhiều nhiệm vụ trong khi thành viên khác có ít nhiệm vụ.

- Cần thống nhất cách sử dụng Git và quy trình làm việc với các branch ngay từ đầu để hạn chế xung đột mã nguồn và mất thời gian xử lý merge conflict.

- Cần thực hiện kiểm thử thường xuyên trong quá trình phát triển thay vì chỉ kiểm thử khi dự án gần hoàn thành.

- Cần chủ động học hỏi các công nghệ mới và tìm hiểu tài liệu khi gặp vấn đề thay vì chỉ chờ sự hỗ trợ từ các thành viên khác.

- Cần duy trì việc trao đổi thường xuyên giữa các thành viên để đảm bảo mọi người đều nắm được tiến độ và những thay đổi của dự án.

- Quan trọng nhất, nhóm nhận thấy Scrum không chỉ là một quy trình quản lý dự án mà còn là phương pháp giúp các thành viên giao tiếp, phối hợp và liên tục cải thiện sản phẩm trong suốt quá trình phát triển.