BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TỔNG HỢP TIN TUYỂN DỤNG TỪ CÁC MẠNG XÃ HỘI VÀ WEBSITE VIỆC LÀM.

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD:   Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Đỗ Phi Bình	- 29211161641

Võ Thị Thu Hiền	- 29201151592

Huỳnh Ngọc Vinh	- 29211165598

Nguyễn Anh Vũ 	- 29210258572

Nguyễn Thị Thúy Vương     - 29201135920

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | WTKVLTM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng từ các mạng xã hội và website việc làm. |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/08/2026 | Ngày kết thúc | 30/09/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: ………….. |  |  |
| Chủ sở hửu | ThS. …………… Email: quoclongdng@gmail.com Phone: ………….. |  |  |
| Quản lý dự án | ThS.Nguyễn Quốc Long | quoclongdng@gmail.com |  |
| Thành viên | Đỗ Phi Bình | dophibinh.14112005@ gmail.com | 0762772054 |
|  | Võ Thị Thu Hiền | thuhien92a1@gmail.com | 0838253973 |
|  | Nguyễn Anh Vũ | vucaclo112@gmail.com | 0961921066 |
|  | Huỳnh Ngọc Vinh | huynhngocvinh200591@ gmail.com | 0338851434 |
|  | Nguyễn Thị Thúy Vương | Nguyenthithuyvuong11112005@gmail.com | 0378056155 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng từ các mạng xã hội và Website việc làm. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Thị Thúy Vương |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Thị Thúy Vương | 26/08/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thúy Vương | 26/08/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Đội sản xuất | Huỳnh Ngọc Vinh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Đỗ Phi Bình | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Võ Thị Thu Hiền | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Anh Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thị Thúy Vương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	6

1.4.	Tài liệu tham khảo	7

1.5.	Các mức kiểm thử	7

2.	CHI TIẾT	7

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 1	7

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 2	7

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 3	8

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	8

2.5.	Các tài liệu	8

2.6.	Lịch trình kiểm thử	9

2.6.1.	Sprint 1	9

2.6.2.	Sprint 2	10

2.6.3.	Sprint 3	11

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	12

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	13

4.1.	Phần cứng và phần mềm	13

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	13

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	13

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định phạm vi, phương pháp, nguồn lực và tiến độ thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 của dự án “Nghiên cứu và phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng từ các mạng xã hội và Website việc làm”.

Tài liệu Test Plan cung cấp các thông tin sau:

- Xác định danh sách các chức năng được kiểm thử trong từng Sprint.

- Xác định các yêu cầu và điều kiện cần thiết để thực hiện kiểm thử.

- Mô tả phương pháp và cách tiếp cận kiểm thử được áp dụng cho các chức năng của hệ thống.

- Xác định nguồn lực, môi trường và công cụ cần thiết cho hoạt động kiểm thử.

- Xây dựng lịch trình kiểm thử cho Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3.

- Xác định tiêu chí bắt đầu, tiêu chí kết thúc và kết quả cần đạt được sau mỗi Sprint.

- Làm cơ sở để theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng của hệ thống trong quá trình phát triển.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Nghiên cứu và phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng từ các mạng xã hội và Website việc làm.”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử các chức năng được xác định trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3.

- Kiểm tra các yêu cầu chức năng theo Product Backlog và yêu cầu của hệ thống.

- Kiểm thử chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và phân quyền người dùng.

- Kiểm thử chức năng quản lý thông tin cá nhân.

- Kiểm thử chức năng hiển thị, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết tin tuyển dụng.

- Kiểm thử chức năng lưu và quản lý tin tuyển dụng yêu thích.

- Kiểm thử các chức năng dành cho Admin, bao gồm Dashboard, quản lý người dùng và quản lý tin tuyển dụng.

- Kiểm thử chức năng thêm, chỉnh sửa và xóa tin tuyển dụng.

- Kiểm thử chức năng Crawl dữ liệu tuyển dụng, trạng thái Crawl và dữ liệu sau khi thu thập.

- Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống khi nhập dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ và các trường hợp biên.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test Plan | Tài liệu kế hoạch kiểm thử |
| 2 | Test Case | Trường hợp kiểm thử |
| 3 | Tester | Người thực hiện kiểm thử |
| 4 | Testing | Hoạt động kiểm thử phần mềm |
| 5 | Re-testing | Kiểm thử lại chức năng sau khi lỗi đã được sửa |
| 6 | Sprint | Một chu kỳ phát triển phần mềm trong Agile |
| 7 | Product Backlog | Danh sách các yêu cầu và chức năng cần phát triển của dự án |
| 8 | Frontend (FE) | Phần giao diện và tương tác trực tiếp với người dùng |
| 9 | Backend (BE) | Phần xử lý nghiệp vụ và cung cấp API cho hệ thống |
| 10 | API | Giao diện lập trình ứng dụng dùng để trao đổi dữ liệu giữa các thành phần hệ thống |
| 11 | Admin | Người quản trị hệ thống |
| 12 | User | Người dùng hệ thống |
| 13 | Crawl | Quá trình tự động thu thập dữ liệu tin tuyển dụng từ các nguồn bên ngoài |
| 14 | Job Crawler | Hệ thống tự động thu thập và tổng hợp tin tuyển dụng |
| 15 | UI | User Interface – Giao diện người dùng |
| 16 | DB | Database – Cơ sở dữ liệu |
| 17 | Bug/Defect | Lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử |
| 18 | Pass | Kết quả kiểm thử đạt yêu cầu |
| 19 | Fail | Kết quả kiểm thử không đạt yêu cầu |
| 20 | Entry Criteria | Điều kiện cần đáp ứng trước khi bắt đầu kiểm thử |
| 21 | Exit Criteria | Điều kiện cần đáp ứng để kết thúc kiểm thử |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 1

- Đăng nhập

- Đăng ký tài khoản

- Đăng Xuất

- Kiểm tra xác thực người dùng

- Xem thông tin cá nhân

- Cập nhật thông tin cá nhân

- Kiểm tra phân quyền User/Admin

- Điều hướng sau khi đăng nhập

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 2

- Hiển thị trang chủ

- Tìm kiếm việc làm

- Hiển thị danh sách việc làm

- Xem chi tiết việc làm

- Hiển thị thông tin Job Card

- Lưu việc làm yêu thích

- Xem danh sách việc làm đã lưu

- Xóa việc làm khỏi danh sách yêu thích

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 3

- Hiển thị Dashboard Admin

- Xem thống kê hệ thống

- Quản lý người dùng

- Tìm kiếm người dùng

- Cập nhật trạng thái người dùng

- Quản lý tin tuyển dụng

- Thêm tin tuyển dụng

- Chỉnh sửa tin tuyển dụng

- Xóa tin tuyển dụng

- Kiểm tra thu thập dữ liệu

- Kiểm tra trạng thái Crawl

- Kiểm tra dữ liệu sau khi Crawl

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong sprint 1, sprint 2 và sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan.

- Test case .

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 07/09/2026 | 18/09/2026 | 26 | All team |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 1 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 2 | Thúy Vương |
| 1.2 | Thiết kế Test Case | 08/09/2026 | 10/09/2026 | 10 | All team |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Thu Hiền |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Phi Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 1 | Phi Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho phân quyền người dùng | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | Thu Hiền |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Protected Route | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | Phi Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem thông tin cá nhân | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 1 | Thu Hiền |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho cập nhật thông tin cá nhân | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | Phi Bình |
| 1.3 | Testing | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 8 | All team |
|  | Kiểm tra đăng ký | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 1 | Thúy Vương |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 1 | Thu Hiền |
|  | Kiểm tra đăng xuất | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 1 | Thu Hiền |
|  | Kiểm tra phân quyền | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 1 | Thu Hiền |
|  | Kiểm tra Protected Route | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 1 | Thúy Vương |
|  | Kiểm tra xem thông tin cá nhân | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 1 | Thúy Vương |
|  | Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Thu Hiền |
| 1.4 | Re-testing | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 6 | All team |
|  | Kiểm tra lại đăng ký | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại đăng xuất | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại phân quyền | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Protected Route | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại thông tin cá nhân | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | All team |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 21/09/2026 | 02/10/2026 | 30 | All team |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 2 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 2 | Thúy Vương |
| 1.2 | Thiết kế Test Case | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 12 | All team |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho trang chủ | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 1 | Thúy Vương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách việc làm | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 2 | Ngọc Vinh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm việc làm | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | Phi Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho bộ lọc việc làm | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | Anh Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết việc làm | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 2 | Thu Hiền |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho lưu việc làm | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 1 | Thúy Vương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách việc làm đã lưu | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 2 | Thu Hiền |
| 1.3 | Testing | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 10 | All team |
|  | Kiểm tra trang chủ | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 1 | Thúy Vương |
|  | Kiểm tra danh sách việc làm | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 2 | Ngọc Vinh |
|  | Kiểm tra tìm kiếm việc làm | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 2 | Phi Bình |
|  | Kiểm tra bộ lọc việc làm | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 1 | Anh Vũ |
|  | Kiểm tra chi tiết việc làm | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 1 | Thu Hiền |
|  | Kiểm tra lưu việc làm | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 1 | Ngọc Vinh |
|  | Kiểm tra danh sách việc làm đã lưu | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | Phi Bình |
| 1.4 | Re-testing | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 6 | All team |
|  | Kiểm tra lại trang chủ | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại danh sách việc làm | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại tìm kiếm | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại bộ lọc | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại chi tiết việc làm | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại việc làm đã lưu | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 1 | All team |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 21/09/2026 | 30/09/2026 | 34 | All team |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 3 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 2 | Thúy Vương |
| 1.2 | Thiết kế Test Case | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 14 | All team |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Dashboard | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 2 | Phi Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý người dùng | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 2 | Ngọc Vinh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tin tuyển dụng | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | Thu Hiền |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thêm tin tuyển dụng | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | Thu Hiền |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chỉnh sửa tin tuyển dụng | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | Thúy Vương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xóa tin tuyển dụng | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 1 | Anh Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Crawl dữ liệu | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 2 | Phi Bình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho trạng thái Crawl và dữ liệu Crawl | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 1 | Thúy Vương |
| 1.3 | Testing | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 12 | All team |
|  | Kiểm tra Dashboard | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 2 | Phi Bình |
|  | Kiểm tra quản lý người dùng | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 2 | Ngọc Vinh |
|  | Kiểm tra quản lý tin tuyển dụng | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 2 | Thu Hiền |
|  | Kiểm tra thêm/chỉnh sửa tin tuyển dụng | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | Anh Vũ |
|  | Kiểm tra xóa tin tuyển dụng | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 1 | Thúy Vương |
|  | Kiểm tra Crawl dữ liệu | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | Thúy Vương |
|  | Kiểm tra trạng thái và dữ liệu sau Crawl | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 1 | Phi Bình |
| 1.4 | Re-testing | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 6 | All team |
|  | Kiểm tra lại Dashboard | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại quản lý người dùng | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại quản lý tin tuyển dụng | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại thêm/chỉnh sửa/xóa tin tuyển dụng | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại Crawl dữ liệu | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | All team |
|  | Kiểm tra lại dữ liệu sau Crawl | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | All team |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả phần cứng và phần mềm cần thiết cho hệ thống đã được cài đặt và cấu hình đúng yêu cầu.

- Frontend, Backend và cơ sở dữ liệu đã được triển khai và kết nối thành công.

- Các chức năng thuộc Sprint đã hoàn thành ở mức có thể kiểm thử.

- Các tài liệu cần thiết phục vụ kiểm thử đã được chuẩn bị đầy đủ.

- Các Test Case đã được thiết kế và rà soát trước khi thực hiện.

- Tài khoản kiểm thử User/Admin và dữ liệu mẫu đã được chuẩn bị.

- Thiết bị kiểm thử được kết nối Internet ổn định.

- Đối với chức năng Crawl, nguồn dữ liệu và kết nối cần thiết phải hoạt động.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các Test Case trong phạm vi Sprint.

- Kết quả kiểm thử đã được ghi nhận đầy đủ.

- Các lỗi phát hiện đã được ghi nhận và phân loại.

- Không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến các chức năng chính.

- Các lỗi đã sửa được thực hiện Re-testing.

- Các Test Case quan trọng đạt kết quả Pass theo tiêu chí của nhóm.

- Đã hoàn thành kiểm thử đúng tiến độ đặt ra.

- Báo cáo kết quả kiểm thử của Sprint đã được hoàn thiện.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| PC | Intel Core i3 trở lên, RAM tối thiểu 8GB, ổ SSD tối thiểu 256GB | Windows 10/11; Visual Studio Code; Node.js; PostgreSQL 17.x; Google Chrome/Edge; Git |
| Laptop | Intel Core i3 trở lên, RAM tối thiểu 8GB, ổ SSD tối thiểu 256GB | Windows 10/11; Visual Studio Code; Node.js; PostgreSQL 17.x; Google Chrome/Edge; Git |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Nhà cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Word / Excel | Microsoft | Microsoft 365 |
| Repository | GitHub | GitHub | Web |
| Database | PostgreSQL | PostgreSQL Global Development Group | 17.x |
| API Testing | Postman | Postman | Latest |
| Browser | Google Chrome / Microsoft Edge | Google / Microsoft | Latest |
| Code Editor | Visual Studio Code | Microsoft | Latest |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án (Project Manager) | Huỳnh Ngọc Vinh | - Xác định mục tiêu, phạm vi và định hướng phát triển hệ thống Job Crawler. - Phân chia công việc cho các thành viên theo từng Sprint. - Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện dự án. - Kiểm soát phạm vi, tiến độ và chất lượng công việc của nhóm. - Điều phối và hỗ trợ các thành viên trong quá trình phát triển và kiểm thử. - Theo dõi các vấn đề, rủi ro và đưa ra phương án xử lý. - Đảm bảo các nhiệm vụ của Sprint được hoàn thành đúng thời hạn. - Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện dự án. |
| Nhóm phát triển dự án | Đỗ Phi Bình Võ Thị Thu Hiền Nguyễn Anh Vũ Huỳnh Ngọc Vinh Nguyễn Thị Thúy Vương | - Phân tích và phát triển các chức năng của hệ thống theo Product Backlog. - Phát triển giao diện Frontend và các chức năng Backend/API theo nhiệm vụ được phân công. - Xây dựng và xử lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Phát triển và tích hợp chức năng Crawl dữ liệu tuyển dụng. - Viết và thực hiện Unit Test đối với các chức năng do nhóm phát triển. - Hỗ trợ nhóm QA trong quá trình kiểm thử chức năng và API. - Phân tích nguyên nhân và sửa các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử. - Thực hiện Re-testing và Regression Testing sau khi sửa lỗi. - Đảm bảo mã nguồn và chức năng đáp ứng yêu cầu của từng Sprint. |
| Đội đảm bảo chất lượng | Đỗ Phi Bình Võ Thị Thu Hiền Nguyễn Anh Vũ Huỳnh Ngọc Vinh Nguyễn Thị Thúy Vương | - Phân tích yêu cầu và xác định phạm vi kiểm thử của từng Sprint. - Xây dựng Test Plan cho Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3. - Thiết kế và rà soát Test Case cho các chức năng của hệ thống. - Thực hiện Functional Testing đối với các chức năng được phát triển. - Thực hiện API Testing bằng Postman đối với các API của hệ thống. - Kiểm thử giao diện và các luồng nghiệp vụ trên Web. - Kiểm tra chức năng Crawl và tính chính xác của dữ liệu được thu thập. - Ghi nhận, phân loại và theo dõi các Bug phát hiện trong quá trình kiểm thử. - Thực hiện Re-testing đối với các lỗi đã được Developer sửa. - Thực hiện Regression Testing để đảm bảo việc sửa lỗi không ảnh hưởng đến chức năng khác. - Đánh giá kết quả kiểm thử và lập báo cáo kiểm thử cho từng Sprint. - Theo dõi tiến độ kiểm thử và các vấn đề/rủi ro liên quan đến chất lượng hệ thống. |